# 热轧钢带表面划痕识别 Web 项目启动框架

## 执行摘要

本项目建议定位为一个“钢铁表面缺陷智能识别 Web 演示与管理平台”，当前阶段重点不是立即训练模型，而是先完成数据规范、前后端架构、推理接口、页面功能、部署方式和模型接入标准，使后续模型训练完成后可以直接替换 Mock 模型服务，而不需要重新开发整个网页系统。

由于目前钢材种类和缺陷类型均为未指定，综合工业代表性、公开数据可得性、缺陷视觉特征和本科项目实施难度，本报告推荐聚焦：

热轧钢带（Hot-Rolled Steel Strip） + 表面划痕（Scratch）目标检测

这里不进一步假定为“热轧碳钢”或具体钢号，因为推荐使用的东北大学 NEU 数据库官方页面只明确说明材料对象是 hot-rolled steel strip，未给出具体钢种、牌号和碳含量；因此项目名称最好使用“热轧钢带表面划痕识别”，避免引入没有数据依据的材料属性。东北大学官方 NEU 数据库包含热轧钢带六类典型表面缺陷，共 1,800 张 200×200 灰度图像，每类 300 张；其中明确包含 scratch，并提供带缺陷类别和位置标注的 NEU-DET 数据，可直接作为后续目标检测的起点。官方还指出，划痕可能呈水平、垂直或倾斜方向，同时图像受光照和材料变化影响，这使它既具有明确的视觉形态，又有一定识别挑战。[1]

项目形式建议采用：

单图识别 + 批量识别作为核心功能，摄像头准实时识别作为演示功能，连续工业视频实时检测暂不作为第一阶段硬指标。

这样的范围对“1 名全栈开发 + 1 名机器学习工程师”的小团队更加可控，也避免在模型尚未训练时，被视频流、GPU 并发和实时帧率问题拖慢整个项目。

建议的核心技术路线为：

| 层级 | 推荐方案 |
| --- | --- |
| 聚焦对象 | 热轧钢带 + 表面划痕 Scratch |
| 视觉任务 | 目标检测 Bounding Box |
| 后续模型候选 | YOLO26n / YOLO26s，Faster R-CNN 作为对照 |
| 模型交换格式 | ONNX |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Vite |
| 后端 | Python + FastAPI |
| 数据库 | PostgreSQL |
| 图像存储 | MVP 本地文件；正式阶段 S3 兼容对象存储 |
| 批量任务 | Redis + Celery |
| 身份认证 | OAuth2/Bearer JWT + RBAC |
| 本地部署 | Docker Compose，第一阶段首选 |
| 扩展部署 | GPU 云服务器或校内服务器；Kubernetes 后期再考虑 |
| 监控 | Prometheus + 日志系统 |
| 项目周期 | 约 8 周完成不含模型正式训练的可演示系统 |

Ultralytics 当前官方文档提供目标检测、分割、分类等视觉任务，并支持将训练后的模型导出为 ONNX、TensorRT 等格式；当前文档同时列出了 YOLO26 和 YOLO11 作为生产工作负载可选模型。因此，本报告把 YOLO26n/s 作为“后续训练候选基线”而不是已经确定的最终模型。[2]

最终 MVP 应达到如下闭环：

登录 → 上传钢带图像 → 调用模型接口 → 显示划痕位置和置信度 → 保存结果 → 检索历史 → 导出报告

即使第一个月还没有训练好的真实模型，也可以先通过Mock 推理服务返回符合约定格式的测试数据，把网页、数据库、任务系统和接口全部开发完成。

## 项目目标与聚焦对象

当前已知需求与未指定项

| 项目 | 当前状态 | 本报告建议 |
| --- | --- | --- |
| 钢材种类 | 未指定 | 热轧钢带 |
| 缺陷种类 | 未指定 | 表面划痕 Scratch |
| 模型训练 | 后续进行 | 本阶段只设计训练/推理接口 |
| 是否工业生产部署 | 未指定 | 先按课程/科研/毕业设计型原型设计 |
| GPU 型号 | 未指定 | 不绑定具体性能承诺 |
| 用户规模 | 未指定 | 第一阶段按少量校内用户设计 |
| 连续实时检测 | 未指定 | 第一阶段不要求连续 30 FPS |
| 推荐产品形态 | — | 单图 + 批量 + 摄像头准实时演示 |

三种网页产品定位比较

| 定位 | 实现形式 | 难度 | 与当前阶段匹配度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 演示型单图识别 | 上传图片后返回结果 | 低 | ★★★★★ |
| 批量质检系统 | 一次上传多图，后台排队处理 | 中 | ★★★★★ |
| 连续实时检测 | 摄像头/工业相机持续推流识别 | 高 | ★★★ |
| 推荐组合 | 单图 + 批量为主，摄像头准实时为辅 | 中 | ★★★★★ |

真正连续实时视频识别还涉及视频编码、帧采样、网络延迟、GPU 吞吐、背压和相机协议等问题；Ultralytics 模型体系本身可以处理视频和实时流，但是否达到某个具体帧率取决于最终模型、分辨率和硬件，因此现在不应虚构“30 FPS”之类的性能数字。[3]

钢材选择比较

| 对象 | 优势 | 当前问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热轧钢带 | 东北大学有直接面向热轧钢带缺陷的 NEU 官方公开数据；包含划痕及目标位置标注 | 原始 NEU 图像只有 200×200，真实产线仍需补采数据 | 首选 |
| 冷轧钢材 | 有 GC10 等工业缺陷研究数据可参考 | 不同公开版本、类别体系与材料说明需要逐一核对 | 备选 |
| 不锈钢 | 工业应用价值高 | 本次检索中未找到与 NEU-DET 同等明确、中文官方且可以直接支持“划痕目标检测”启动的标准数据源 | 当前不优先 |

东北大学公开数据库非常适合作为第一版，因为数据对象、六种缺陷名称、样本数以及检测标注均由发布者官方页面明确给出，而且同时提供 Google Drive 和百度网盘下载入口。[1]

为什么聚焦“划痕”而不是六类一起做？

第一，题目更聚焦。对于本科项目，“热轧钢带表面划痕智能检测系统”比“钢铁六类缺陷综合检测系统”更容易解释研究对象和评价指标。

第二，划痕具有较容易理解的空间特征。NEU 官方资料特别指出划痕可能具有水平、垂直和倾斜等不同方向，非常适合网页使用 Bounding Box 将缺陷位置直接覆盖在原图上。[1]

第三，可以把 NEU 中剩余五类缺陷作为困难负样本的一部分，从而测试系统是否会把夹杂、龟裂等错误识别为划痕。不过需要注意：其余五类仍然是“有缺陷图像”，并不等于“正常无缺陷钢带”，因此后续如果训练面向真实生产的二分类/检测系统，仍需另外采集正常钢带图像。

第四，后续扩展容易。等划痕模型和网页跑通之后，API 中 class_name 本身就是可扩展字段，因此可以继续加入 inclusion、crazing 等类别，而不用推翻网页架构。

东北大学官方示意资源可以直接用于理解数据形态：

东北大学 NEU 六类表面缺陷官方样例图

东北大学 NEU-DET 检测框官方样例图

NEU 官方说明中明确把黄色框定义为缺陷位置 Bounding Box，并将 NEU-DET 作为检测任务使用的数据版本。[1]

因此，建议最终项目暂定名：

基于深度学习的热轧钢带表面划痕检测与 Web 可视化系统

英文可暂定：

Web-Based Surface Scratch Detection System for Hot-Rolled Steel Strip

## 数据需求与公开数据集

对于当前项目，目标检测数据应该作为主要数据类型。分类数据可以用于前期验证，但只回答“这张图有没有划痕”，不能直接告诉前端“划痕在哪里”；分割能够获得更精确的形状和面积，但标注成本明显高于 Bounding Box。因此第一阶段使用检测框最符合网页展示需求。

| 任务 | 标注形式 | 能回答的问题 | 项目适用性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图像分类 | image → scratch / normal | 是否存在划痕 | ★★★ |
| 目标检测 | Bounding Box + 类别 | 有没有、在哪里、有几个 | ★★★★★ |
| 实例/语义分割 | Pixel Mask | 划痕精确轮廓、面积、长度 | ★★★★，第二阶段 |

Ultralytics 官方文档对目标检测输出的核心形式就是目标类别及 Bounding Box 等信息，并且同一体系也支持后续分割任务，因此先检测、再根据项目需要升级到分割是比较自然的路线。[2]

建议数据结构

原始数据层建议保留：

dataset/
├── raw/
│   ├── neu_det/
│   └── self_collected/
├── processed/
│   ├── images/
│   └── annotations/
├── splits/
│   ├── train.txt
│   ├── val.txt
│   └── test.txt
└── metadata/
    └── dataset_manifest.json

项目内部建议将 COCO JSON 作为统一主标注格式，需要训练 YOLO 时，再通过脚本转换成 YOLO TXT。COCO 本身覆盖目标检测和分割任务，而 Ultralytics 对自定义目标检测数据也定义了自己的数据集配置和标签格式；保留统一中间格式可以降低未来更换模型框架的成本。[4]

公开数据集建议

| 数据集 | 内容 | 标注/任务 | 本项目用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NEU-DET | 1,800 张热轧钢带灰度图；6 类，每类 300 张；200×200 | 类别 + 位置 Bounding Box | 划痕检测主要起始数据 | ★★★★★ |
| NEU-CLS | 与 NEU 缺陷体系对应的分类数据 | 分类 | 快速做分类基线、数据分析 | ★★★ |
| NEU-Seg / SD-saliency-900 | NEU 官方页面给出后续下载入口 | 像素级/显著性相关任务 | 第二阶段精确缺陷区域研究 | ★★★★ |
| Severstal Steel Defect Detection | 钢板表面缺陷竞赛数据 | 缺陷定位与分割 | 学习像素级分割、长幅钢板图处理 | ★★★ |
| SteelDefectX | 7,778 张、25 类，整合多个钢材缺陷公开源，并提供像素级掩膜及多种文本标注 | 分类、分割、跨数据集等 | 后续做泛化、分割、视觉语言研究 | ★★★ |

NEU-DET 的数据规模和划痕类别信息直接来自东北大学发布者页面。[1] Severstal 官方 Kaggle 竞赛任务要求对钢材制造过程中的缺陷位置和类型进行预测，并采用分割型任务设计，因此更适合以后研究像素级定位，而不是当前“单一命名划痕类别”的第一数据源。[5] SteelDefectX 是 2026 年公开的研究数据集，共包含 7,778 张钢铁表面缺陷图像和 25 类，并整合 NEU、GC10、X-SDD、S3D 等数据源，同时提供像素级掩膜；但因为它本身是二次整合数据，所以当前项目仍应以 NEU 原始发布源为主。[6]

数据量规划需要分成“已有事实”和“项目建议”来看。

NEU 中实际已有的 scratch 原始样本是 300 张，这是确定信息。[1]

而下面数量属于项目规划目标，不是现有公开数据的事实，也不是模型精度保证：

| 阶段 | 建议量级 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 框架开发 | NEU 原始数据即可 | 确认格式、接口和页面 |
| 第一版模型实验 | ≥300 scratch + 其他类别作为困难负样本 | 建立基线 |
| 较完整课程/毕业设计 | 建议最终整理约 1,500–3,000 张有效图像 | 提高场景变化覆盖 |
| 准工业验证 | 需要真实设备持续采样，规模由实际产线决定 | 验证域外泛化 |

特别重要的是：数据增强不能简单当作新增真实数据。 300 张真实划痕经过旋转可以生成很多文件，但并不会自动增加新的钢材、相机、照明条件和真实缺陷机理。

推荐的数据增强包括：

| 增强 | 建议 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 小角度旋转/方向变化 | 推荐 | 划痕本身存在多方向变化 |
| 水平/垂直翻转 | 可尝试 | 增加方向变化 |
| 亮度/对比度变化 | 强烈推荐 | NEU 官方明确指出存在光照导致的灰度变化 |
| Gaussian Noise | 适量 | 模拟传感器噪声 |
| Blur | 适量 | 模拟焦距、运动模糊 |
| 随机裁剪 | 谨慎 | 不能将划痕主体裁掉 |
| Mosaic/MixUp | 后续实验 | 必须验证是否破坏工业缺陷的真实分布 |
| 过强几何变形 | 不推荐 | 可能生成不符合真实制造场景的假缺陷 |

NEU 官方资料已经明确指出同类缺陷外观差异较大，并存在光照和材料变化造成的灰度变化，因此亮度、对比度及适度方向增强有直接的数据依据。[1]

数据划分也必须避免“同一原图增强后进入不同集合”的数据泄漏。建议先按原始图像/原始采集批次划分训练、验证和测试集，再在训练集内部进行增强；真正建立自采数据后，最好让最终测试集来自不同日期、不同钢卷或不同照明批次。

## 模型与接口设计

由于当前明确要求模型训练后续进行，因此这一阶段不要把系统代码写死为某个 .pt 文件，而应该设计一个统一的 InferenceService。

整体关系建议为：

网页
 ↓
FastAPI
 ↓
InferenceService
 ├── MockInferenceService        ← 当前开发阶段
 ├── PyTorchInferenceService     ← 模型训练后
 ├── ONNXInferenceService        ← 正式部署候选
 └── TensorRTInferenceService    ← NVIDIA GPU 性能优化

这样前端根本不需要知道底层模型究竟是 YOLO、Faster R-CNN 还是其他架构。

模型方案比较

| 架构方向 | 输出 | 优点 | 局限 | 推荐定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ResNet/EfficientNet 类分类 | 类别概率 | 实现简单 | 不知道划痕位置 | 仅做基线 |
| Faster R-CNN | Bounding Box + 类别 + 置信度 | 经典两阶段检测思路，适合作为论文对照 | 工程链路相对更重 | 学术对照模型 |
| YOLO26n/s | Bounding Box + 类别 + 置信度 | 当前 Ultralytics 提供完整检测、推理和导出工具链 | 商业许可需额外关注 | 后续首选基线候选 |
| YOLO Segment / Mask 型模型 | 像素级 Mask | 能精确量化缺陷形状 | 标注和训练成本更高 | 第二阶段 |

当前 Ultralytics 官方文档将 YOLO26 列为最新模型族，并同时支持目标检测、分割、分类、OBB 和跟踪；训练后的模型还可以导出到 ONNX、TensorRT 和 OpenVINO。[2]

需要特别注意的是，Ultralytics 的许可问题应该现在就记录到项目风险中。其官方文档明确区分开源许可与企业/商业使用许可路径，因此学生科研或开放项目与未来闭源商业部署不能默认视为同一许可条件；若项目以后变成企业系统，应在商业使用前重新检查当时的许可证。[2]

模型输入建议

支持类型：JPG / JPEG / PNG
单图：multipart/form-data
批量：多文件上传或 ZIP
摄像头：浏览器截帧后按单图发送
内部统一模型输入：训练阶段决定，例如缩放到目标输入尺寸

不要现在硬性规定模型必须输入 640×640，因为最终缺陷尺度和硬件尚未验证；640 像素可以作为后续实验候选，但不是项目事实。

标准模型输出

Prediction
├── class_id
├── class_name
├── confidence
├── bbox
│   ├── x1
│   ├── y1
│   ├── x2
│   └── y2
└── mask        ← 后续可选

同时保存：

InferenceResult
├── request_id
├── image_id
├── model_name
├── model_version
├── predictions[]
├── inference_ms
├── created_at
└── annotated_image_url

这种结构可以让后续模型从目标检测升级到分割时，只增加 mask 字段即可。

REST 与 GraphQL 的选择

本项目推荐 REST API。FastAPI 官方直接基于 Python 类型声明构建 API，同时自动生成 OpenAPI 描述和 Swagger/ReDoc 交互文档，并支持文件类型输入；对于“上传图片—创建任务—查询结果”这种资源型接口尤其直观。[7]

GraphQL 的价值主要体现在复杂客户端需要按需查询多种关联字段的场景；本项目 MVP 的核心操作更接近文件上传与任务状态管理，因此没有必要为了技术复杂度而引入 GraphQL。

建议 REST 接口如下：

| 方法 | 路径 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/login | 登录 |
| POST | /api/v1/infer | 单图同步/准同步识别 |
| POST | /api/v1/jobs | 创建批量任务 |
| GET | /api/v1/jobs/{job_id} | 查询任务状态 |
| GET | /api/v1/results/{id} | 查询检测结果 |
| GET | /api/v1/history | 分页查询历史 |
| DELETE | /api/v1/history/{id} | 删除记录 |
| GET | /api/v1/models | 查询当前模型及版本 |
| GET/PUT | /api/v1/settings | 参数设置 |
| GET | /api/v1/logs | 管理员日志查询 |
| GET | /api/v1/health | 服务健康检查 |

FastAPI 支持基于表单和文件的请求数据处理，同时通过 OpenAPI 自动形成接口描述，非常适合机器学习项目中前端开发人员与模型开发人员共同维护接口契约。[7]

接口请求草案

POST /api/v1/infer
Content-Type: multipart/form-data

file=<image>
confidence_threshold=0.50

其中 0.50 仅表示接口默认值设计示例，不代表经过实验得出的最佳阈值。正式阈值必须通过验证集确定。

示例响应结构

下面数值全部是为了说明 JSON 格式而写的演示值，不是模型实验结果：

{
  "request_id": "demo-request-id",
  "model": {
    "name": "scratch-detector",
    "version": "mock"
  },
  "image": {
    "width": 640,
    "height": 640
  },
  "predictions": [
    {
      "class_id": 0,
      "class_name": "scratch",
      "confidence": 0.93,
      "bbox": {
        "x1": 121,
        "y1": 84,
        "x2": 382,
        "y2": 146
      }
    }
  ],
  "inference_ms": 0,
  "status": "success"
}

开发阶段应明确将 model.version 写成 mock，避免后续演示时把模拟结果误认为真实识别精度。

推理加速路线

建议：

PyTorch 原模型 → ONNX → ONNX Runtime → 有 NVIDIA GPU 且确实需要进一步优化时再进入 TensorRT。

ONNX Runtime 官方定位是跨平台推理运行时，支持 CPU、GPU 等硬件并可以针对延迟、吞吐和内存进行优化；其跨平台能力适合项目在个人电脑、实验室服务器和云服务器之间迁移。[8] TensorRT 则专门针对 NVIDIA GPU 优化深度学习推理，并支持 FP32、FP16、INT8 等多种精度以及动态形状；NVIDIA 同时明确建议实际性能应在自己的模型与硬件上进行测量。[9]

因此性能优化顺序建议是：

FP32 PyTorch
    ↓
ONNX Runtime
    ↓
FP16
    ↓
性能仍不足？
    ↓ 是
TensorRT
    ↓
需要进一步压缩？
    ↓
INT8 + 重新验证精度

性能目标必须暂时定义为“工程验收目标”，而不能写成模型现有性能。 因为 GPU、模型权重和真实图片均未指定。

推荐第一版暂定：

| 指标 | 初步工程目标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 单图 Web 请求 GPU p95 | ≤500 ms | 目标，不是当前实测值 |
| 纯模型 GPU 推理 | ≤200 ms | 待硬件/模型确定后调整 |
| CPU 备用模式 p95 | ≤2 s | 目标 |
| 批量任务提交 | ≤1 s 返回任务 ID | 后台异步处理 |
| 页面结果展示 | 请求返回后立即绘框 | 前端要求 |
| 服务错误率 | <1% | 不含非法用户输入 |

正式模型训练完成后必须重新做 Benchmark，再修改这些指标。

## 前端技术栈与功能设计

技术选型比较

| 方案 | 特征 | 优势 | 本项目不足 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| React | 基于组件构建 UI，生态成熟 | 灵活、组件化能力强 | React 本身是 UI Library，完整应用通常还需要选择更多外围方案 | 可用 |
| Vue 3 | 渐进式、组件化，基于 HTML/CSS/JS | 上手成本相对低，适合管理后台和学生项目 | 超大型跨团队项目不是本项目重点 | 推荐 |
| HTML + CSS + JS | 无框架 | 最简单、依赖少 | 历史记录、用户管理、状态管理、结果组件变复杂后维护成本明显增加 | 不推荐作为完整系统 |

React 官方将其定位为构建 Web 和原生用户界面的库，并强调由组件组合成页面，同时也明确 React 本身并不规定完整应用的路由和数据获取方式。[10] Vue 官方则将 Vue 定位为渐进式 JavaScript Framework，基于标准 HTML、CSS 和 JavaScript，支持从轻量库逐步扩展到完整框架。[11]

考虑到本项目是一套典型的“上传 + 管理后台 + 数据表格 + 图像可视化”系统，推荐：

Vue 3
+ TypeScript
+ Vite
+ Vue Router
+ Pinia
+ Axios / Fetch
+ Element Plus（可选 UI）
+ ECharts（统计图，可选）

Vue 官方生态直接提供 Vue Router 和 Pinia 等官方库入口。[11]

页面与组件清单

| 页面 | 核心组件 | MVP |
| --- | --- | --- |
| 登录页 | 用户名、密码、登录状态 | 必须 |
| 首页 Dashboard | 今日任务数、检测图数、划痕数、平均耗时 | 必须 |
| 单图识别 | 上传区、原图、识别按钮、结果图 | 必须 |
| 批量识别 | 多文件上传、任务进度、结果表格 | 必须 |
| 摄像头识别 | 摄像头画面、截帧、识别、结果 | 推荐 |
| 结果详情 | 原图/结果图切换、BBox、置信度、模型版本 | 必须 |
| 历史记录 | 搜索、日期过滤、用户过滤、分页 | 必须 |
| 参数设置 | 阈值、模型选择、保存期限等 | 推荐 |
| 用户管理 | 用户、角色、启停状态 | 推荐 |
| 日志管理 | 操作日志、推理日志、异常日志 | 推荐 |
| 模型管理 | 当前模型版本、更新时间、状态 | 第二阶段 |

用户流程建议：

结果展示页面是整个系统最重要的 UI。

推荐采用左右对照：

┌──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│         原始图像         │         检测结果         │
│                          │     ┌────────────┐       │
│                          │     │ Scratch    │       │
│                          │     │ Conf: 0.xx │       │
│                          │     └────────────┘       │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┘

模型：scratch-detector
版本：xxxx
识别耗时：xxx ms
检测目标：x 个

其中 0.xx、xxx、x 是 UI 占位符，不是实际实验值。

建议前端支持四类主要视觉反馈：

Bounding Box 是第一优先级，可以直接对应检测模型输出。

置信度显示为 Scratch 92.4% 一类形式，但正式界面必须说明这是“模型置信度”，而不是“92.4% 的产品质量合格率”。

Mask Overlay 只有后续采用分割模型时才显示。

热力图必须谨慎。不能为了界面“看起来像 AI”而凭空生成热力图。只有模型确实产生分割概率图，或者正式加入 Grad-CAM 等解释方法后，页面才显示相应热力结果。

Dashboard 可以设计：

今日检测图片数
划痕检出图片数
检测任务成功率
平均处理时间

最近 7 天检测数量趋势
划痕置信度分布
识别任务状态分布

这里所有统计均应来源于数据库真实记录，不应使用硬编码假数据进入正式版本。

导出功能推荐至少支持：

CSV：批量统计
JSON：原始机器结果
PDF：适合课程展示/质检报告
检测结果 JPG/PNG：带框图片

## 后端技术栈与系统架构

后端语言框架比较

| 技术 | 优点 | 在本项目中的问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| Node.js + Express | Web API 简洁、前后端均 JavaScript/TypeScript | 真实视觉模型通常仍运行在 Python/ONNX 环境，容易形成 Node + Python 双服务 | 可选 |
| Flask | Python、简单、生态成熟 | 对类型化 API、自动文档等需要更多自行组织 | 可用 |
| Python + FastAPI | Python 模型栈直接衔接；类型校验；OpenAPI；自动 API 文档；文件输入方便 | 仍需正确处理耗时推理和批量任务 | 首选 |
| Go + Gin | 高性能 HTTP 和并发能力 | 训练模型仍通常来自 Python，需要单独模型服务/ONNX 集成，团队技术跨度变大 | 大规模阶段再考虑 |

Express 官方将自身定义为轻量、灵活的 Node.js Web Framework，可快速构建 API。[12] Gin 官方则定位为 Go 编写的高性能 HTTP Web Framework，重点覆盖 REST API 和微服务场景。[13]

但本项目的核心特殊性是机器学习工程师本身大概率使用 Python 完成数据处理、模型训练和模型推理。FastAPI 本身正是基于 Python 标准类型提示构建 API，并自动支持输入验证、JSON 转换和 OpenAPI 文档，因此可以让“后端 API”和“模型服务”的语言保持统一，降低两人团队的协作复杂度。[7]

推荐后端：

Python
├── FastAPI
├── Pydantic
├── SQLAlchemy
├── PostgreSQL
├── Redis
├── Celery
├── ONNX Runtime
└── PyTorch / TensorRT（后续）

数据库职责建议

PostgreSQL 保存的是结构化元数据，不直接塞大量原始图片二进制：

users
roles
inference_jobs
images
detections
models
system_settings
audit_logs

图像则：

开发环境：./storage/uploads/
                     ↓
正式环境：S3 / S3-compatible Object Storage

数据库记录图像 URI、hash、大小、上传者等。

单图与批量请求应分开处理。

单图：

HTTP Request
→ FastAPI
→ Inference Service
→ Result
→ HTTP Response

批量：

Upload
→ FastAPI
→ Job
→ Redis
→ Celery Worker
→ Inference
→ Database
→ 前端轮询任务结果

Celery 5.6 官方文档当前将 Redis 和 RabbitMQ 都列为稳定 Broker；Redis 同时可以作为 Broker 和结果后端，适用于传输较小消息。对于本项目，队列里应传递 image_id/path 而不是直接塞入大图片二进制。[14]

推荐整体架构如下：

ONNX Runtime 官方支持从多个语言环境调用并覆盖 CPU、GPU、NPU 等硬件，适合作为这里模型服务的通用推理层；如果部署机器明确使用 NVIDIA GPU，则 TensorRT 可以在模型训练完成之后作为更专门的 GPU 优化方案。[15]

认证建议

第一阶段：

用户名 + 密码
→ 服务端验证
→ JWT Access Token
→ Authorization: Bearer <token>

权限至少：

| Role | 权限 |
| --- | --- |
| admin | 用户、系统设置、日志、全部检测记录 |
| operator | 上传、检测、查看自己的任务 |
| viewer | 只读历史和结果 |

FastAPI 本身提供 OAuth2/Bearer JWT 相关安全机制支持。[7]

系统中的“实时”功能第一阶段也不需要马上设计为复杂的 RTSP 视频服务器，建议：

浏览器摄像头
→ 每隔一定时间/用户点击截帧
→ JPG
→ /infer
→ 返回结果

它在演示视觉效果上已经接近实时，但工程复杂度显著低于完整视频流系统。

## 部署运维与测试安全

部署选项

| 方案 | 组成 | 适用阶段 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发机直接运行 | Vue + FastAPI + PostgreSQL | 最早开发 | ★★★ |
| Docker Compose | 前端、API、DB、Redis、Worker、模型容器 | MVP/答辩/实验室部署 | ★★★★★ |
| 单台 GPU 服务器 | Docker + NVIDIA GPU | 模型上线后 | ★★★★★ |
| 云 GPU | API + GPU VM + 对象存储 | 远程演示 | ★★★★ |
| Kubernetes | 多服务编排、弹性扩缩 | 高并发/企业阶段 | ★★（当前） |

第一阶段不建议一开始使用 Kubernetes。对于只有两个人的项目，它会增加部署配置、网络、Ingress、存储和监控方面的工作量，而这些并不是钢铁缺陷识别项目本身的核心价值。只有以后出现多 GPU、多个模型实例、高可用或明显并发需求，再升级容器编排更合理。

CI/CD 建议流程

建议最初使用 GitHub Actions 自动执行：

前端：
eslint
type-check
npm build

后端：
ruff / pylint
pytest
API integration tests

Docker：
build
tag=<git-commit>
push

部署时必须记录模型版本与应用版本，最终实现：

Web version: v1.x
API version: v1.x
Model version: scratch-detector-vx
Dataset version: dataset-vx
Git commit: xxxxx

这对于以后解释“为什么同一张图片两个月后识别结果变了”非常重要。

监控指标

必须把“Web 系统性能”和“模型性能”分开。

系统层建议监控：

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| HTTP | 请求量、2xx/4xx/5xx |
| 延迟 | p50、p95、p99 |
| 推理 | inference latency |
| Queue | 待处理任务数、失败任务数 |
| Worker | Worker 数、任务耗时 |
| GPU | GPU utilization、显存 |
| CPU/RAM | 占用率 |
| Storage | 图像存储空间 |
| Model | 当前加载模型版本 |

Prometheus 的官方实践强调在线系统需要关注请求量、错误、延迟以及正在处理的请求等时间序列指标，因此十分适合作为本项目后端监控的基础。[16]

模型正式训练之后则增加：

Precision
Recall
F1
mAP@50
mAP@50:95
每类 Recall
误检率
漏检率

对于工业缺陷而言，不应该只展示一个 Accuracy，因为实际质量检查通常更关心“漏掉多少真实缺陷”。

日志规范

每条推理日志建议包含：

{
  "request_id": "...",
  "user_id": "...",
  "image_id": "...",
  "job_id": "...",
  "model_version": "...",
  "status": "...",
  "inference_ms": "...",
  "created_at": "..."
}

不要把：

用户明文密码
JWT Token
数据库密码
Secret Key
敏感个人信息

写进日志。

上传安全必须特别重视。

这个项目天然提供文件上传接口，因此至少需要：

文件扩展名检查
+
真实 MIME/文件内容检查
+
图片能否正常解码
+
最大文件大小
+
最大图片像素尺寸
+
批量上传数量限制
+
请求频率限制

不能只根据用户上传文件名 .jpg 就认为它一定是图像。

API 权限还必须检查“当前用户是否有权查看这个 image_id / job_id”。OWASP API Security Top 10 将对象级授权缺失、身份验证错误、不受限制的资源消耗以及安全配置错误均列为主要 API 风险，这些问题都直接对应本系统的历史记录、批量上传和模型推理接口。[17]

建议安全清单：

| 风险 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 未授权访问其他用户图片 | 每个对象执行授权检查 |
| 密码泄露 | 强密码哈希，不保存明文 |
| Token 泄露 | HTTPS、短有效期、禁止写日志 |
| 超大图片 DoS | 文件大小和像素尺寸限制 |
| 批量任务耗尽 GPU | 限流 + 队列 + 最大并发 |
| 恶意文件 | 解码验证、白名单格式 |
| Secret 泄露 | 环境变量/Secret 管理，不入 Git |
| API 被滥用 | Rate Limit |
| 历史图像泄漏 | RBAC + 生命周期策略 |
| 模型输出误导 | 页面明确标明模型版本、置信度和实验性质 |

性能测试建议

在模型还没训练的时候就可以完成：

API 并发测试
数据库查询测试
批量任务队列测试
大文件上传限制测试
鉴权测试
接口异常恢复测试

模型接入以后再增加：

1 / 4 / 8 / 16 并发推理
不同图片尺寸
CPU vs GPU
PyTorch vs ONNX Runtime
FP32 vs FP16
ONNX Runtime vs TensorRT

NVIDIA TensorRT 官方也明确强调，应在具体模型与具体硬件上实测 latency 和 throughput，而不是将别人的 Benchmark 当成本项目性能。[9]

## 项目计划、风险与启动结论

按照1 名全栈开发 + 1 名 ML 工程师，暂不进行正式模型训练估算，推荐安排 8 周。下表中的“人日”是项目规划估算，并非固定工期。

| 周次 | 主要工作 | 全栈开发 | ML 工程师 | 可验收成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 需求冻结、缺陷定义、页面原型、API 契约 | 4 人日 | 2 人日 | PRD、页面原型、OpenAPI 草案 |
| 第 2 周 | 下载 NEU 数据、数据检查、COCO 标注规范、Mock 协议 | 2 人日 | 5 人日 | dataset manifest、标注规范、Mock 返回格式 |
| 第 3 周 | Vue 前端：登录、上传、结果页、历史页 | 5 人日 | 1 人日 | 前端可独立运行 |
| 第 4 周 | FastAPI、认证、PostgreSQL、文件存储、Mock inference | 5 人日 | 2 人日 | 前后端单图闭环 |
| 第 5 周 | 批量任务、Redis/Celery、摄像头准实时页面 | 5 人日 | 2 人日 | 单图 + 批量 + 摄像头框架 |
| 第 6 周 | 模型 Adapter、ONNX Runtime 接口、版本管理 | 3 人日 | 5 人日 | 可替换模型服务 |
| 第 7 周 | 单元测试、集成测试、安全、性能、监控 | 4 人日 | 3 人日 | 测试报告、监控页面 |
| 第 8 周 | Docker 部署、演示数据、文档、答辩准备 | 4 人日 | 2 人日 | 可部署 MVP |
| 合计 | — | 32 人日 | 22 人日 | — |

这里第 6 周所谓“模型集成”并不意味着必须已经训练出模型，而是要求做到：

class InferenceBackend:
    def predict(self, image):
        ...

然后：

Mock Backend
       ↓
未来替换
       ↓
YOLO Backend
       ↓
或 ONNX Backend

这样前后端项目进度不会被模型训练绑死。

代码仓库建议

steel-scratch-web/
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── api/
│   │   ├── components/
│   │   ├── views/
│   │   ├── stores/
│   │   └── router/
│   └── package.json
│
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── api/
│   │   ├── core/
│   │   ├── models/
│   │   ├── schemas/
│   │   ├── services/
│   │   └── inference/
│   └── tests/
│
├── ml/
│   ├── datasets/
│   ├── preprocessing/
│   ├── inference/
│   ├── evaluation/
│   └── weights/
│
├── deploy/
│   ├── docker/
│   └── nginx/
│
├── docs/
│   ├── requirements/
│   ├── api/
│   └── dataset/
│
├── docker-compose.yml
└── README.md

核心风险与替代方案

| 风险 | 影响 | 缓解方案 |
| --- | --- | --- |
| NEU scratch 原始样本只有 300 张 | 深度模型可能过拟合 | 后续自采真实图；迁移学习；数据增强；主动学习 |
| NEU 分辨率只有 200×200 | 与高清工业相机存在 Domain Gap | 第一版用于原型；正式阶段加入真实相机数据 |
| NEU 缺少足够正常钢带图 | “Scratch / Normal”定义不完整 | 自采正常样本，不把其他五类缺陷等同 normal |
| 划痕与其他长条缺陷混淆 | 假阳性 | 明确缺陷定义，保留困难负样本 |
| 模型训练进度滞后 | 阻塞 Web 开发 | 使用 Mock Inference Service |
| 摄像头实时要求持续扩大 | 工期失控 | MVP 采用截帧准实时 |
| GPU 未指定 | 无法承诺延迟 | 先制定目标，硬件确定后 Benchmark |
| 批量请求导致显存溢出 | 服务崩溃 | Celery 队列、限制 Worker 并发 |
| 用户上传异常文件 | 安全风险 | 文件检查、尺寸限制、解码校验 |
| 图像和检测记录泄漏 | 数据安全问题 | RBAC、HTTPS、存储权限、删除策略 |
| Kubernetes 过早引入 | 增加无效工作量 | 第一阶段 Docker Compose |
| 数据集使用权限理解错误 | 后续成果发布问题 | 保存数据来源和许可说明，正式商用前重新核验 |
| Ultralytics 商业许可问题 | 闭源商用可能受限制 | 学术阶段记录许可；商业化前重新审查或选择其他许可适合的模型栈 |

其中数据本身的最大问题非常明确：NEU 是一个非常好的教学和研究起点，但它只有 1,800 张 200×200 灰度图，每类 300 张，并且官方明确指出图像本身存在类内差异、类间相似及光照材料变化问题，因此不能把在 NEU 上得到的未来实验结果直接等同于真实钢铁生产线性能。[1]

SteelDefectX 等较新的数据集可以在第二阶段用于提高跨数据集实验丰富度，其 2026 年论文也指出钢材缺陷会因为材料、制造过程和环境变化呈现明显的视觉差异，并将跨数据集迁移作为评价任务之一；这也进一步说明后续自采真实场景数据的重要性。[6]

建议的最终 MVP 验收标准

| 能力 | 验收条件 |
| --- | --- |
| 登录 | 可以正常登录、退出、权限控制 |
| 单图上传 | JPG/PNG 正常上传并校验 |
| 单图识别 | 能调用统一推理接口 |
| 模型未就绪 | Mock 服务仍能完成完整流程 |
| 结果可视化 | 能根据 API 返回坐标绘制 Bounding Box |
| 置信度 | 可以显示并调整阈值 |
| 批量识别 | 可以创建任务并查看进度 |
| 摄像头 | 可以采集画面并进行准实时识别 |
| 历史记录 | 可以搜索、分页、查看详情 |
| 导出 | 至少支持结果图和 CSV/JSON |
| 用户权限 | Admin 与普通用户至少两级 |
| 日志 | 能追踪用户、任务、模型版本及耗时 |
| API 文档 | FastAPI OpenAPI/Swagger 可访问 |
| 部署 | Docker Compose 可启动整套系统 |
| 模型替换 | Mock 可以无须修改前端而替换成真实模型 |

项目阶段路线可以最终收敛为：

因此，这个项目当前最合理的总体方案不是一开始追求“工业级全缺陷实时检测”，而是先把题目收紧到：

“热轧钢带表面划痕目标检测 + Web 可视化管理平台”

其中东北大学 NEU-DET 负责提供一个来源明确、中文官方、具有 Bounding Box 标注的初始钢带缺陷数据基础；目标检测负责回答“划痕在哪里”；Vue 3 负责交互和结果可视化；FastAPI 负责数据、用户、任务和模型接口；PostgreSQL 保存结构化结果；Redis + Celery 处理批量任务；模型训练完成后优先通过 ONNX Runtime 接入，如果最终部署在 NVIDIA GPU 上且实测性能确有需要，再进一步采用 TensorRT 优化。NEU 数据基础、FastAPI 的 OpenAPI/API 能力、Vue 的渐进式组件体系、ONNX Runtime 的跨平台推理以及 TensorRT 的 NVIDIA GPU 优化方向都有对应官方资料支持。[18]

在这一框架下，现阶段完全可以暂时不训练模型：先完成数据标准、Mock 接口、网页、数据库、批量任务、权限和 Docker 部署，等后续真正开始模型训练时，只需要实现统一 InferenceBackend 并输出约定的 bbox + confidence + class_name 数据即可完成系统接入。这种分离方式最适合当前“模型训练后续进行”的项目阶段，也能使最终成果同时具备计算机视觉研究内容、Web 工程内容和完整系统演示能力。

[1] [18] 东北大学主页平台 宋克臣--中文主页--NEU surface defect database

https://faculty.neu.edu.cn/songkechen/zh_CN/zdylm/263270/list/

[2] [3] YOLO Object Detection & Segmentation | Ultralytics

https://docs.ultralytics.com/

[4] COCO - Common Objects in Context

https://cocodataset.org/

[5] Severstal: Steel Defect Detection

https://www.kaggle.com/competitions/severstal-steel-defect-detection?utm_source=chatgpt.com

[6] SteelDefectX: A Multi-Form Vision-Language Dataset and Benchmark for Steel Surface Defect Analysis

https://arxiv.org/html/2603.21824v2

[7] FastAPI - FastAPI

https://fastapi.tiangolo.com/

[8] [15] ONNX Runtime | Home

https://onnxruntime.ai/

[9] NVIDIA TensorRT Documentation — NVIDIA TensorRT

https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/latest/index.html

[10] React

https://react.dev/

[11] Vue.js - The Progressive JavaScript Framework | Vue.js

https://vuejs.org/

[12] Express.js · Node.js web application framework

https://expressjs.com/

[13] Documentation | Gin Web Framework

https://gin-gonic.com/en/docs/

[14] Backends and Brokers — Celery 5.6.3 documentation

https://docs.celeryq.dev/en/stable/getting-started/backends-and-brokers/index.html

[16] Overview | Prometheus

https://prometheus.io/docs/introduction/overview/?utm_source=chatgpt.com

[17] OWASP Top 10 API Security Risks – 2023 - OWASP API Security Top 10

https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x11-t10/